Línea de tiempo del MVP — Decisiones y descartes

PARTE 1 — Fase de exploración y baseline funcional (v1 · Español)

Contexto y objetivo

En la primera fase, el equipo necesitaba validar rápidamente si era viable construir un modelo de análisis de sentimiento integrable con backend, manteniendo bajo costo computacional y simplicidad de despliegue. El foco no estaba en maximizar métricas, sino en comprobar factibilidad técnica.

Decisiones adoptadas

- Se eligió TF-IDF con unigramas y bigramas como representación textual, por ser:

  - eficiente en CPU,

  - estable en dominios de texto corto,

  - fácilmente serializable.

- Se seleccionó Logistic Regression como clasificador principal debido a:

  - su naturaleza lineal (interpretabilidad),

  - disponibilidad nativa de probabilidades (predict_proba),

  - buen desempeño histórico en texto sparse.

- El dataset se filtró exclusivamente a español para reducir complejidad inicial.

- La limpieza de texto fue conservadora, basada en regex, evitando lematización o stemming.

Limitaciones detectadas

- El modelo no tenía baseline comparativo, por lo que no se podía evaluar si el desempeño era realmente competitivo.

- La evaluación dependía de un solo split train/validation.

- Las probabilidades generadas no estaban pensadas para reglas de negocio automáticas.

- El artefacto no incluía metadata para versionado o auditoría.

Herramientas y técnicas descartadas

- Scapy: descartada por ser una librería de networking, sin relación con NLP o ML.

- spaCy: descartada por su peso, dependencias por idioma y complejidad de despliegue; el valor agregado frente a TF-IDF era marginal para el MVP.

- Modelos deep learning / transformers: descartados por requerir GPU, mayor latencia y mayor complejidad operativa.

PARTE 2 — Robustez estadística y control operativo (v2 · Español)

Contexto y objetivo

Con el baseline funcionando, la segunda fase se centró en hacer el modelo defendible y operativamente útil. El objetivo era demostrar estabilidad, reducir riesgos y comenzar a alinear el modelo con procesos de backend.

Decisiones adoptadas

- Se incorporó Naive Bayes como baseline comparativo:

  - permitió validar que Logistic Regression era efectivamente superior.

- Se añadió Cross-Validation estratificada sobre el conjunto TRAIN para medir estabilidad.

- Se introdujo el concepto de revisión humana por incertidumbre:

  - review_required cuando max_prob < threshold.

- Se mantuvo Logistic Regression como modelo principal.

Resultados y descartes

- Naive Bayes fue descartado como modelo final:

  - menor F1-macro,

  - probabilidades menos confiables,

  - supuestos de independencia poco realistas.

- Se descartó el uso de SVM:

  - LinearSVC no entrega probabilidades,

  - SVC(probability=True) es lento y poco escalable.

- Se descartaron reglas basadas en clase (“revisar neutros”), optando por incertidumbre probabilística.

Limitaciones remanentes

- Las probabilidades seguían sin estar calibradas.

- El threshold se definía de forma manual.

- El artefacto aún no era completamente auditable ni versionado.

PARTE 3 — Modelo productivo y multilingüe (v3 final · Español + Portugués)

Contexto y objetivo

La fase final buscó transformar el modelo en un componente de sistema productivo, capaz de operar de forma automática, auditable y multilingüe, sin cambiar la arquitectura base ni el contrato con backend.

Decisiones adoptadas

- Se amplió el dataset a español y portugués, manteniendo un solo modelo.

- Se reemplazó la limpieza basada en regex por una limpieza Unicode-aware (unicodedata), garantizando soporte real multilingüe.

- Se utilizó RandomizedSearchCV en lugar de GridSearch:

  - mejor trade-off tiempo/calidad en espacios grandes de hiperparámetros.

- Se separaron explícitamente los datos en:

  - train_fit (entrenamiento y tuning),

  - calib_set (calibración y selección de threshold).

- Se aplicó CalibratedClassifierCV para obtener probabilidades confiables.

- El threshold se seleccionó automáticamente mediante una tabla:

  - coverage vs recall de la clase Negativo.

- Se evaluó el modelo globalmente y por idioma.

- Se creó un bundle productivo con:

  - modelo,

  - threshold,

  - parámetros óptimos,

  - metadata (versión, hash).

- Se definieron contratos interno (observabilidad) y externo (respuesta mínima).

Herramientas y técnicas descartadas definitivamente

- GridSearchCV exhaustivo: demasiado costoso en texto sparse.

- spaCy / pipelines NLP pesados: complejidad innecesaria para el beneficio obtenido.

- Transformers como core del MVP: reservados para una fase futura en modo complementario.

Resultado final

El MVP culmina como un modelo multilingüe calibrado, integrado a backend, con reglas de negocio claras, probabilidades confiables y trazabilidad completa. No es solo un clasificador, sino un módulo de ML listo para producción.